# DevLog Hub 개발 로그

2026년 1월 11일

# 📋 기본 정보

| 프로젝트명 | DevLog Hub |
| --- | --- |
| 개발 일자 | 2026년 1월 11일 |
| 개발 시간 | 약 2시간 |
| 개발자 | Claude Opus 4.5 + Human |
| Git 브랜치 | develop |
| 최종 커밋 | 3a95460 |

# 🎯 프로젝트 개요

## 목적

개발자의 모든 개발 활동(Git 커밋, 파일 변경, 터미널 명령 등)을 자동으로 수집하고 중앙에서 관리하는 플랫폼 개발

## 주요 기능

- 자동 로그 수집: Git, 파일, 터미널 이벤트 자동 캡처

- 전문 검색: 키워드 기반 개발 활동 검색

- 타임라인 대시보드: 시간순 활동 시각화

- 프로젝트 그룹화: 프로젝트별 활동 분류

- 리포트 생성: 일간/주간/월간 활동 리포트

- 수동 메모: 개발 관련 메모 작성 기능

# 🏗️ 시스템 아키텍처

3-Tier 아키텍처로 구성된 개발 로그 수집 시스템

## 기술 스택

| 구성요소 | 기술 | 버전/설명 |
| --- | --- | --- |
| Agent | Go, fsnotify, go-git | Go 1.21+, 로컬 수집기 |
| Server | Node.js, Express, Prisma | Node 20+, PostgreSQL 15+ |
| Web | Next.js, React Query, Zustand | Next.js 14, Tailwind CSS |

# 🔧 개발 상세 내역

## 마일스톤 M0: 프로젝트 초기화

완료 일시: 2026-01-11 13:00

작업 내용:

- 모노레포 구조 생성 (agent/, server/, web/, docs/, scripts/)

- Git 저장소 초기화 및 GitHub 연결

- .gitignore 설정

## 마일스톤 M1: 백엔드 기반

완료 일시: 2026-01-11 13:20

작업 내용:

- Prisma 스키마 설계 (User, Agent, Project, Event, Note, Report, Session)

- JWT 인증 시스템 (Access Token 15분, Refresh Token 7일)

- RESTful API 엔드포인트 구현

- Zod 검증 스키마 및 에러 핸들링

생성 파일: 25개

## 마일스톤 M2: Go 에이전트

완료 일시: 2026-01-11 13:40

작업 내용:

- Git 수집기 - 주기적 폴링으로 새 커밋 감지

- 파일 수집기 - fsnotify 기반 실시간 파일 감시

- SQLite 저장소 - 오프라인 이벤트 저장

- 동기화 서비스 - 배치 전송 (100개 단위)

생성 파일: 10개

## 마일스톤 M3: 웹 대시보드

완료 일시: 2026-01-11 14:00

구현 페이지:

| 페이지 | 경로 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 대시보드 | /dashboard | 통계 요약, 최근 활동 |
| 타임라인 | /timeline | 시간순 이벤트 목록 |
| 에이전트 | /agents | 에이전트 관리, 토큰 발급 |
| 메모 | /notes | 메모 CRUD |
| 검색 | /search | 이벤트 검색 |
| 설정 | /settings | 사용자 프로필 |

생성 파일: 35개

## 마일스톤 M4: 통합 및 인프라

완료 일시: 2026-01-11 14:10

작업 내용:

- Docker Compose 설정 (PostgreSQL, Redis)

- Server/Web Dockerfile (Multi-stage 빌드)

- setup.sh - 초기 설정 스크립트

- dev.sh - 개발 서버 실행 스크립트

## 마일스톤 M5: Git 커밋 및 푸시

완료 일시: 2026-01-11 14:15

커밋 히스토리:

- 3a95460 - chore: change web port from 3000 to 3020

- 32d692b - feat: implement complete DevLog Hub application

- 406ba75 - docs: add DevLog Hub project planning documents

# 📊 개발 통계

## 코드 통계

| 항목 | 수량 |
| --- | --- |
| 총 파일 수 | 97개 |
| 총 코드 라인 | 6,580줄 |
| Server 파일 | 25개 |
| Agent 파일 | 10개 |
| Web 파일 | 35개 |

## 언어별 분포

| 언어 | 파일 수 | 비율 |
| --- | --- | --- |
| TypeScript | 55개 | 57% |
| Go | 10개 | 10% |
| YAML/JSON | 10개 | 10% |
| Markdown | 8개 | 8% |

# 📝 실행 방법

1. 설정 스크립트 실행

chmod +x scripts/setup.sh && ./scripts/setup.sh

2. 개발 서버 시작

./scripts/dev.sh

접속 URL:

- Web: http://localhost:3020

- API: http://localhost:3001

문서 작성: 2026-01-11 14:00

작성자: Claude Opus 4.5